Universidad de Burgos / Escuela Politécnica Superior
Ingeniería Informática / Android Server Status / Anexo I: Plan del proyecto software.
Alumnos	David Herrero de la Peña / Jonatan Santos Barrios
Tutor	Carlos López Nozal / Departamento de Ingeniería Civil / Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos / Rubén Arribas Barrio
Burgos, 24 de junio de 2012

Lista de cambios
Versión	Fecha	Descripción
1.0	25/03/12	Primera versión: Introducción y planificación temporal.
2.0	10/06/12	Segunda versión:
3.0	18/06/12	Tercera versión: .
4.0	19/06/12	Cuarta versión: .

# Introducción
En este apartado se recoge toda la información sobre la planificación temporal del proyecto, que imprevistos pueden surgir, que junto con los riesgos pueden comprometer la duración del proyecto.
La planificación inicial del proyecto se basa en la supervisión y comparación de los resultados que se van obteniendo con los previstos en la planificación inicial, para comprobar si estamos cumpliendo con los plazos. Y en caso de no cumplir con ello por alguna irregularidad poder realizar las adaptaciones que sean necesarias redistribuyendo u optimizando los recursos. Si no existe esta planificación, es imposible estimar el estado del proyecto en cada momento de forma correcta.
Este apartado también contiene un estudio de viabilidad que aportará un análisis de costes del proyecto, así como la viabilidad técnica, donde se analizará los recursos o requerimientos técnicos que serán necesarios para el proyecto y por ultimo la viabilidad legal del proyecto.
# Planificación temporal
Esta fase comienza en el instante de iniciar el proyecto y debería realizarse antes de empezar con otras tareas. El objetivo de la planificación temporal es definir las tareas que compondrán el proyecto y estimar el tiempo que sera necesario invertir para finalizar cada una de ellas.
El marco de desarrollo para la elaboración del proyecto es SCRUM (explicado en el capitulo Descripción del proyecto), un modelo que permite modificar los requisitos previamente establecidos, permitiendo que durante un proyecto los clientes pueden cambiar sus pensamientos sobre lo que quieren y necesitan.
Como herramienta para realizar esta planificación temporal, se empleará el uso de diagramas de Gantt. Esto permite modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización del proyecto, y también sirve para crear una representación gráfica del progreso del proyecto.
## Planificación inicial
El primer objetivo planteado es la finalización del proyecto para el 4 de Junio de 2012. A partir de ahí, se hace una estimación de las iteraciones necesarias a realizar en cada fase y se planifica el tiempo empleado en cada iteración, estableciendo fechas de inicio y fin de cada una.
### Fase análisis
La fase de análisis consiste en establecer los requisitos funcionales de la aplicación y la descripción del sistema. Se establecerán los actores que intervienen en el uso de la aplicación y las acciones más relevantes para el funcionamiento y uso de la aplicación, lo que permitirá realizar una representación gráfica de ellos en diagramas de secuencias.
### Fase de diseño
En esta parte se depende de los elementos obtenidos en fase de análisis, y se realiza un modelado de ellos a través de diagramas de diseño arquitectónico, diagramas de clases, o diagramas de secuencias.
Estos diagramas sirven como base del sistema e indican como serán las relaciones entre los diferentes elementos, permitiendo reflejar las funcionalidades de la aplicación que se va a desarrollar de forma gráfica y formal.
### Fase de implementación
En esta fase a partir de los modelados obtenidos en la fase de diseño, se empieza a programar e implementar los diseños especificados.
Se programará la aplicación en el lenguaje de programación definido en la fase de análisis, y se estudiará la forma de utilizar las diferentes herramientas que se usaran para el desarrollo.
Se instalarán el entorno de desarrollo del proyecto y todas las herramientas que sean necesarias.
### Fase de pruebas
Una vez finalizada la programación de la aplicación se procede a realizar todas las pruebas que sean necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.
Estas pruebas permiten detectar y corregir errores cometidos a la hora de desarrrollar la aplicación.
### Fase de documentación
La documentación se generará a medida que va avanzando el proyecto, para que en ella quede reflejada los cambios y tiempos que se han ido produciendo.
Tras acabar con la programación de la aplicación se redactará un manual del programador, que sirva de ayuda a un programador para que puede continuar con el desarrollo de la aplicación, también se documentará un manual de instalación, indicando los pasos a seguir para la correcta instalación de la aplicación, y por ultimo se redactara un manual de usuario, que sirva como guiá para el correcto uso y manejo de la aplicación.
### Diagrama de Gantt de la planificación inicial
Ilustración 1: Diagrama de Gantt de la planificación inicial

### Hoja de tareas de la planificación inicial
Ilustración 2: Tareas de la planificación inicial

## Planificación final
La planificación final engloba todas las tareas realizadas en todas las fases del proyecto, se diferencia con el de planificación inicial, en que en este se muestra los trabajos y tiempos empleados en realizar las tareas, mientras en el inicial eran estimaciones.
En nuestro caso ha habido un retraso en la finalización del proyecto, provocados por emplear más tiempo del estimado en algunas tareas (Conceptos teóricos, trabajos relacionados, documentación) y por el parón para estudiar en la segunda mitad de mayo.
### Diagrama de Gantt de la planificación final
Ilustración 3: Diagrama de Gantt de la planificación final
### Hoja de tareas de la planificación final

Ilustración 4: Tareas de la planificación final
# Estudio de viabilidad
## Viabilidad económica
En este apartado se describe el análisis económico del proyecto que señalará los costes de desarrollo del proyecto. En términos económicos se enfrenta lo que se produce con lo que se gasta. Para que el proyecto sea totalmente viable debe de cumplir con los objetivos que se establecen y que sea a coste eficiente.
### Costes de personal
El proyecto será realziado por dos desarrolladore, encargados de realiza todas las tareas de investigación, planificación, análisis, diseño, implementación y documentación.
La duración del proyecto se estima en 98 días trabajando una media de 4 horas al día por cada desarrollador.
Se estima una remuneración de 12 €/hora trabajada.
Coste salarial
98 días x 4 h/día = 392 horas trabajadas
392 horas x 12 €/hora = 4.704 € por desarrollador
Al ser 2 desarrolladores el coste total de personal sera:
4.704 € x 2 = 9.408 €

Costes de seguridad social
Según la ley de Seguridad Social de los sueldos que se paga a los trabajadores, un porcentaje debe ser abonado al Estado como pago de impuestos. La formula para calcular los gastos de personal es la siguiente:
Gastos de personal al mes = Sueldo bruto + Seguridad Social
Según la tabla de bases de cotización de 2012, los desarrolladores pertenecen al grupo de cotización 2 (Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Títulados), con una base mínima de cotización de 867,00 €/mes y una base maxima de 3262,50 €/mes.
Sobre esa base se aplican diferentes tipos de cotización, pero se aplicarán las contingencias comunes, según esto la empresa paga un 23,6 % y el trabajador un 4,7 %, haciendo un total de 28,3 %.
4704 € x 28,3 % = 1331,23 €

Coste de personal	Desarrollador 1	Desarrollador 2
Sueldo Bruto	4.704,00 €	4.704,00 €
Seguridad Social	1.331,23 €	1.331,23 €
Total	6.035,23 €	6.035,23 €
Gasto Total	12.070,46 €

Tabla 1: Costes de personal

Finalmente, el coste de personal asciende a: 12.070,46 €.

### Costes de hardware
Para poder realizar todas las fases de desarrollo, cada programador necesitará usar un ordenador, ademas de un dispositivo móvil donde poder probar funcionalidades que no se puede probar en el emulador.
Se estima el valor de cada ordenador en 900 € y el dispositivo móvil en 350 €. En este caso no se considerará el importe total de estos dado que se podrán seguir utilizando en un futuro para la realización de otro proyectos, por lo que se procederá a calcular la amortización de estos costes.
Según la ley de Impuestos de Sociedades, la vida media del inmovilizado de hardware está entre los 4 y 9 años. En nuestro caso y debido a que los desarrolladores de software tiende a renovar los equipos con mayor facilidad, consideraremos la vida media como 4 años, por tanto la amortización sera:

- Periodo de amortización: 4 años = 48 meses.
- Precio de los equipos: 900 €/equipo x 2 equipos + 350 €/dispositivo móvil = 2150 €
- Coste de amortización: 2150 € / 48 meses = 44,79 €/mes

Como el proyecto esta estimado que tarde 3 meses y medio, el coste de amortización de hardware será:
44,79 €/mes x 3,5 meses = 156,77 €

Por lo que los gastos de hardware ascienden a 156,77 €.
### Costes de software
Para realizar el proyecto se necesitá instalar distintas herramientas software en los equipos de ambos programadores, aunque la gran mayoría de las herramientas utilizadas son de software libre las incluiremos en el apartado de costes con importe cero.

Software	Licencia	Cantidad	Coste	Total
Microsoft Windows 7	Individual	2	199,00 €	399,98 €
Ubuntu Server 10.04 LTS	GPL	1	0,00 €	0,00 €
Java JDK 6 u33	GNU GPL	3	0,00 €	0,00 €
Android SDK rev18	ASL 2.0	2	0,00 €	0,00 €
Eclipse 1.4.2	Open Source	2	0,00 €	0,00 €
SQLite	Public Domain	2	0,00 €	0,00 €
MySQL 5.0	GNU GLP v2	1	0,00 €	0,00 €
Apache Tomcat 7.0	ASL 2.0	1	0,00 €	0,00 €
Apache Axis2 1.6.2	ASL 2.0	1	0,00 €	0,00 €
JSVC 1.0.10	ASL 2.0	1	0,00 €	0,00 €
JSCH	BSD	2	0,00 €	0,00 €
Open Office 3.3.0	Open Source	2	0,00 €	0,00 €
Git	GNU GPL v2	2	0,00 €	0,00 €
TortoiseGit	GNU GPL	2	0,00 €	0,00 €
Astah Community	Versión de prueba	2	0,00 €	0,00 €
Jmeter 2.7	ASL 2.0	1	0,00 €	0,00 €
Droid Explorer 0.8.8.3	MPL	1	0,00 €	0,00 €
Microsoft Project 2010	Versión de prueba	1	0,00 €	0,00 €
Coste Total				399,98 €

Tabla 2: Costes de software

Como ocurría con los costes de hardware, los costes de software tambien son amortizables y según a Ley de Impuestos de Sociedades, el tiempo de vida medio para el software se encunetra entre los 3 y 6 años.
En nuestro caso como tan solo incurrimos en gastos de sistema operativo, por lo que estimamos para ellos una vida media de 5 años, por lo cual:

- Periodo de amortización: 5 años = 60 meses.
- Precio de los equipos: 399,98 €
- Coste de amortización: 399,98 € / 60 meses = 6,66 €/mes

Como el proyecto esta estimado que tarde 3 meses y medio, el coste de amortización de software será:
6,66 €/mes x 3,5 meses = 23,31 €

Por lo que los gastos de software ascienden a 23,31 €.
### Costes generales
Aparte de los costes anteriormente descritos se debe contar con otros gastos generales derivados de la actividad que se va a realizar y el emplazamiento donde realizará la actividad.

Tipo de gasto	€/mes	Meses	Total
Alquiler de oficina	400,00 €	4	1.600,00 €
Material de oficina	20,00 €	3,5	70,00 €
Electricidad	30,00 €	4	120,00 €
Internet	25,00 €	4	100,00 €
Impresión y encuadernación del proyecto			150,00 €
Coste Total			2.040,00 €

Tabla 3: Costes generales

Por lo que los costes generales suben a 2.040,00 €.
### Costes totales
Para calcular el coste total del proyecto basta con sumar los costes calculados anteriormente.

Coste	Importe
Coste de personal	12.070,46 €
Coste de hardware	156,77 €
Coste de software	23,31 €
Costes generales	2.040,00 €
Coste Total	14.290,54 €

Tabla 4: Coste total
### Análisis de coste-beneficio
Teniendo en cuenta que se va a desarrollar una aplicación a medida para la empresa que ha requerido nuestros servicios.
Se estimá un precio de 40 €/hora para todas las fases del proyecto, por lo tanto atendiendo a las horas estimadas en el desarrollo del proyecto, se calculan los ingresos.

98 días x 4 horas/día = 392 horas
392 horas x 2 desarrolladores = 784 horas trabajadas
784 horas x 40 € hora = 31.360 €

A partir del coste total y de los ingresos calcularemos los beneficios obtenidos.

Ingresos – Coste Total = Beneficios
31.360 € – 14.290,54 € = 17.069,46 €
Los beneficios obtenidos ascenderían a 17.069,46 €.
## Viabilidad legal
Para poder estudiar la viabilidad legal de muestro proyecto es necesario saber qué es una licencia software, ya que de lo que se trata cunado se realiza el analisis de viabilidad legal es determinar bajo que tipo de licencia sera distribuida nuestra aplicación.
Una licencia software es un contrato entre el autor o distribuidor de la aplicación informática y el usuario del programa, que sirve para que el producto software se utilice según una serie de términos y condiciones que vienen establecidos en las cláusulas del contrato.
Ya que la aplicación va a ser distribuida a un único cliente, y por lo cual solo se permite el uso de la aplicación a ese cliente se distribuirá con una licencia de usuario final (EULA o End User License Agrement).
Un licencia EULA es un contrato entre el fabricante y/o autor y el usuario final de una aplicación, en el se detalla cómo se puede usar el software y cualquier restricción que el fabricante imponga.
Al adquirir una Licencia de Uso Final, no se paga por la propiedad del programa, sino solo por los derechos de utilizarlo, compromentiendose a respetar todas las condiciones que impone el propietario en la licencia. La licencia define las formas en las que se puede utilizar la aplicación. El código fuente no se libera, es de secreto comercial. Esta licencia es personal e intransferible, categorizado de delito el que se copie, pase a otra persona.